ÜBERGABE AN IT-LEITUNG

# Technisches Umsetzungshandbuch

Schritt-für-Schritt-Bauplan für Mobile App, Backend, Backoffice, Zahlung, Datenschutz, Steuern und Plattformbetrieb

Arbeitsstand: 16. Juli 2026

Wichtiger Hinweis Dieses Dokument ist ein strategischer und technischer Arbeitsentwurf. Es ersetzt keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung. Vor dem öffentlichen Start müssen Vertragswerk, Zahlungsfluss, Datenschutz-Folgenabschätzung, DAC7/PStTG-Einordnung, Umsatzsteuerlogik und Versicherungsschutz von spezialisierten Beratern schriftlich freigegeben werden.

# Inhalt

1. Auftrag und Definition of Done

2. Produktregeln, die Code erzwingen muss

3. Zielarchitektur

4. Empfohlener Technologiestack

5. Entwicklungsorganisation und Umgebungen

6. Domänenmodell und Datenbank

7. Rollen- und Berechtigungssystem

8. Zustandsmaschinen

9. Nutzerabläufe und Akzeptanzkriterien

10. API- und Service-Schnittstellen

11. Zahlungsintegration

12. Datenschutz und Löschung

13. DSA/Moderation und Support

14. DAC7/PStTG und Abrechnung

15. Sicherheit

16. Monitoring, Betrieb und Backups

17. Teststrategie

18. App-Store- und Release-Prozess

19. Sprintplan für 18 Wochen

20. MVP-Backlog

21. Go-live-Checkliste

22. Quellen

# 1. Auftrag und Definition of Done

Ziel ist ein produktionsfähiger, kontrolliert skalierbarer Marktplatz für iOS, Android und ein webbasiertes Backoffice. Der IT-Experte soll nicht lediglich einen klickbaren Prototyp erstellen, sondern ein System, das echte Buchungen mit regulatorisch getrennten Zahlungsströmen, nachvollziehbaren Zuständen und datenschutzkonformen Abläufen verarbeiten kann.

Definition of Done für den Pilot Ein Nutzer kann einen zulässigen Stellplatz finden, den Gesamtpreis und Anbieterstatus verstehen, bezahlen, die genaue Zufahrt erst nach Bestätigung sehen, ein- und auschecken, stornieren, eine Rückerstattung erhalten und anschließend bewerten. Ein Anbieter kann seine Berechtigung erklären/nachweisen, Verfügbarkeit pflegen, Buchungen verwalten und PSP-seitig ausgezahlt werden. Support kann jeden kritischen Vorgang im Backoffice nachvollziehen und eingreifen.

# 2. Produktregeln, die Code erzwingen muss

| ID | Regel | Technische Durchsetzung |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | Keine exakte private Adresse vor bestätigter Buchung. | API liefert vor Bestätigung nur gerundete/gehashte Kartenkoordinaten. |
| PR-02 | Kostenlos bedeutet nicht erlaubnisfrei. | Auch free listings benötigen authorization_status=approved oder eine freigegebene Gebäudebasis. |
| PR-03 | Keine Eigenverwahrung von Kundengeldern. | Kartendaten und Anbieter-Auszahlung ausschließlich beim PSP. |
| PR-04 | Keine Doppelbuchung. | Transaktionaler Availability Lock plus idempotente Buchungs- und Zahlungsendpunkte. |
| PR-05 | Bewertung nur nach realer Buchung. | review.booking_id ist Pflicht und nur einmal pro Partei/Booking. |
| PR-06 | Jede Sperre ist begründet. | Moderation action mit reason_code, evidence, actor, timestamp und appeal status. |
| PR-07 | Standort nur anlassbezogen. | Keine background permission im MVP; manuelle Suche muss funktionieren. |
| PR-08 | Steuerdaten sind strukturiert. | Keine Freitextlösung für TIN, Ansässigkeit, quartalsweise Vergütung und Gebühren. |
| PR-09 | Country Gate. | Jedes Land hat einen disabled/enabled Status und eigene Policy-Konfiguration. |
| PR-10 | Logs enthalten keine Geheimnisse. | Keine kompletten Zugangscodes, Kartendaten, Ausweisdokumente oder unmaskierte TIN in Logs. |

# 3. Zielarchitektur

Für den MVP wird ein modularer Monolith empfohlen. Er ist schneller und sicherer beherrschbar als verteilte Microservices, solange klare Domänengrenzen, Events und Schnittstellen eingehalten werden. Einzelne Module können später extrahiert werden.

| Schicht | Komponente | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Client | Flutter App iOS/Android | Fahrer- und Anbieterfunktionen, Kartenansicht, Buchung, Chat, Push. |
| Web | Next.js Backoffice und B2B-Portal | Support, Moderation, Partner, Auswertungen, Konfiguration. |
| API | NestJS/TypeScript | REST API, Auth-Guards, Domänenlogik, Webhooks, Jobs. |
| Daten | PostgreSQL + PostGIS | Transaktionale Daten, Geosuche, Audit- und Compliance-Daten. |
| Cache/Jobs | Redis + BullMQ | Locks, Rate Limits, zeitgesteuerte Jobs, Benachrichtigungen. |
| Dateien | S3-kompatibler EU-Object-Storage | Fotos, Nachweise, Exporte; private Buckets und signierte URLs. |
| Zahlung | Regulierter Marketplace-PSP | KYC, Payment, Split/Application Fee, Refund, Payout, Dispute. |
| Maps | Provider-Abstraktion | Geocoding, Kartenkacheln, Entfernung; keine direkte Anbieterbindung in Domänenlogik. |
| Kommunikation | Push + E-Mail + optional SMS | Transaktionale Benachrichtigungen und Sicherheitscodes. |
| Observability | EU-fähige Logs, Metrics, Traces, Error Tracking | Betrieb, Alarmierung, Audit ohne sensible Payloads. |

Architekturregel Keine Karten-, PSP-, SMS- oder Identity-spezifische Logik direkt in BookingService oder UserService. Für jeden externen Anbieter ein Interface/Adapter verwenden. Das hält einen späteren Anbieterwechsel möglich.

# 4. Empfohlener Technologiestack

| Bereich | Empfehlung | Begründung/Alternative |
| --- | --- | --- |
| Mobile | Flutter, Dart | Eine Codebasis, gute Performance und stabile Karten-/Push-Integrationen. Alternative: React Native bei starkem TypeScript-Team. |
| Backend | NestJS, TypeScript, Node LTS | Strukturierte Module, Guards, Queues und gute PSP-/Web-SDK-Ökosysteme. |
| Backoffice | Next.js + TypeScript | Schnelle administrative Oberflächen und B2B-Portal. |
| DB | PostgreSQL 16+ mit PostGIS | ACID-Buchungslogik und leistungsfähige Geosuche. |
| ORM | Prisma oder TypeORM | Prisma für Produktivität; kritische Locks/Queries bei Bedarf als SQL. |
| Cloud | AWS Region Frankfurt oder gleichwertiges EU-Hosting | EU-Region, Managed DB, Object Storage, Secrets und Monitoring. |
| IaC | Terraform | Reproduzierbare Umgebungen und Auditierbarkeit. |
| CI/CD | GitHub Actions oder GitLab CI | Tests, Security Scans, Deployments mit Freigabegates. |
| Auth | Managed Identity in EU-Region | MFA/OAuth/Passwort-Reset nicht selbst neu erfinden. |
| Feature Flags | OpenFeature-kompatibler Dienst | Länder-, Gebühren- und Rolloutsteuerung. |

Die konkrete Produktauswahl ist vor Vertragsschluss auf Datenstandort, Unterauftragsverarbeiter, Kosten, Exportfähigkeit und Exit-Plan zu prüfen.

# 5. Entwicklungsorganisation und Umgebungen

## 5.1 Repository-Struktur

| Pfad | Inhalt |
| --- | --- |
| /apps/mobile | Flutter App. |
| /apps/admin | Next.js Backoffice. |
| /apps/api | NestJS API. |
| /packages/contracts | OpenAPI/JSON-Schemas, Event-Contracts, Fehlercodes. |
| /packages/design | Design Tokens, Icons, gemeinsame UI-Spezifikation. |
| /infra | Terraform, Docker, Deployment-Manifeste. |
| /docs | ADR, Datenfluss, Runbooks, Threat Model, API-Dokumentation. |

## 5.2 Umgebungen

| Umgebung | Zweck | Regeln |
| --- | --- | --- |
| local | Entwicklung | Synthetische Daten; keine Produktionsgeheimnisse. |
| dev | Gemeinsame Integration | Automatische Deployments, Test-PSP, keine echten Nutzer. |
| staging | Release Candidate | Produktionsähnlich, anonymisierte/synthetische Daten, manuelle Freigabe. |
| production | Pilot/Live | Least Privilege, Vier-Augen-Freigabe, immutable audit logs. |

## 5.3 Engineering-Regeln

Jede Änderung erfolgt über Pull Request mit mindestens einem Review.

Datenbankmigrationen sind versioniert, reversibel soweit möglich und werden zuerst auf Staging getestet.

Alle schreibenden API-Endpunkte verwenden Idempotency Keys, wenn doppelte Aufrufe Geld oder Buchungszustände verändern können.

Security- und Datenschutzakzeptanzkriterien sind Teil jeder User Story, nicht ein späteres Zusatzprojekt.

Architekturentscheidungen werden als ADR im Repository dokumentiert.

Keine direkte Produktionsdatenbankbearbeitung ohne Ticket, Genehmigung und Audit-Protokoll.

# 6. Domänenmodell und Datenbank

## 6.1 Kernentitäten

| Tabelle | Wichtige Felder | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| users | id, auth_subject, email_hash, phone_hash, status, locale, country, created_at | Identität und Konto; Klarwerte nur soweit notwendig/verschlüsselt. |
| user_profiles | user_id, display_name, legal_name_enc, date_of_birth_enc, avatar_key | Öffentliche und rechtliche Profildaten trennen. |
| provider_profiles | user_id, provider_type, trader_status, tax_status, kyc_status, payout_account_ref | Privat/gewerblich, PSP- und Steuerstatus. |
| properties | id, owner_org_id, address_enc, country, lat_exact_enc, lon_exact_enc, public_lat, public_lon | Gebäude/Grundstück; öffentliche und exakte Lage getrennt. |
| parking_spaces | id, property_id, host_id, type, dimensions, features, status, authorization_basis | Ein konkreter Stellplatz. |
| authorization_records | space_id, basis_type, status, document_key, building_whitelist_id, reviewed_by, expires_at | Eigentum/Erlaubnis/Partnerfreigabe. |
| availability_rules | space_id, timezone, recurrence_rule, start/end, min/max_duration, buffer_minutes | Verfügbarkeit. |
| price_rules | space_id, currency, hourly/daily/monthly price, fee_policy, effective_from/to | Preise versioniert. |
| bookings | id, space_id, driver_id, start/end, status, price_snapshot, policy_snapshot, idempotency_key | Unveränderbarer Buchungskern. |
| booking_access | booking_id, exact_address_token, access_instruction_enc, code_ref, valid_from/to | Zeitlich begrenzter Zutritt. |
| payments | booking_id, psp, payment_ref, status, amount, fee, refund_amount, dispute_status | Nur PSP-Referenzen; keine Kartendaten. |
| payouts | provider_id, booking_id, psp_payout_ref, status, expected_at | Auszahlungsstatus. |
| messages | conversation_id, sender_id, body_enc, created_at, moderation_flags | In-App-Kommunikation. |
| reviews | booking_id, author_id, target_id, rating fields, text, status | Nur nach Abschluss. |
| reports | reporter_id, object_type/id, reason_code, evidence_keys, status | DSA-/Missbrauchsmeldung. |
| moderation_actions | object_type/id, action, reason, legal_basis, actor, appeal_status, timestamps | Nachvollziehbare Plattformentscheidung. |
| support_cases | booking_id, category, priority, SLA, status, notes | Support/Claims. |
| tax_profiles | provider_id, residence_country, TIN_enc, VAT_ID_enc, validation_status | PStTG/USt-Daten. |
| tax_ledger | provider_id, booking_id, quarter, gross_consideration, fees, refunds, currency | Melde- und Abrechnungsledger. |
| consents | user_id, purpose, version, status, timestamp, source | Nachweisbare Einwilligungen. |
| audit_events | actor, event_type, object_type/id, metadata_redacted, timestamp, request_id | Unveränderbares Audit. |
| data_retention_jobs | entity_type/id, due_at, reason, status | Lösch-/Sperrfristen. |

## 6.2 Datenklassifizierung

| Klasse | Beispiele | Kontrollen |
| --- | --- | --- |
| Öffentlich | Anzeigename, ungefähre Lage, Ausstattung, aggregierte Bewertung. | Caching möglich; trotzdem Integritätskontrolle. |
| Intern | Booking-Status, Supportkategorie, technische IDs. | RBAC, normale Verschlüsselung. |
| Vertraulich | Exakte Adresse, Nachrichten, Kennzeichen, Zugangsanweisung. | Feld-/Storage-Verschlüsselung, Zugriff protokollieren. |
| Hochsensibel | TIN, Ausweis-/KYC-Referenzen, Bank-/Payout-Referenzen, Zugangscodes. | Strikte Rollen, Maskierung, keine Logs, getrennte Schlüssel/Secrets. |

# 7. Rollen- und Berechtigungssystem

| Rolle | Darf | Darf nicht |
| --- | --- | --- |
| Driver | Suchen, buchen, zahlen, eigene Buchungen/Chats/Reviews sehen. | Exakte Adressen nicht gebuchter Plätze oder fremde Steuerdaten sehen. |
| Host | Eigene Plätze, Verfügbarkeit, Buchungen und Auszahlungsstatus verwalten. | Kartendaten oder nicht erforderliche Fahrerdaten sehen. |
| B2B Manager | Eigene Gebäude/Flächen und freigegebene Bewohner verwalten. | Daten anderer Partner sehen. |
| Support L1 | Buchungs- und Kontaktdaten im erforderlichen Umfang, Standardrefunds. | TIN/KYC-Dokumente und Security-Secrets sehen. |
| Trust & Safety | Reports, Inhalte, Moderationsaktionen, begrenzte Nutzerhistorie. | Zahlungsgeheimnisse sehen. |
| Finance/Tax | Ledger, Rechnungen, Payout- und Steuerdaten. | Private Nachrichten lesen, sofern nicht separat berechtigt. |
| Security Admin | Technische Systeme und Audit. | Geschäftsdaten ohne begründeten Break-glass-Prozess abrufen. |
| Super Admin | Nur Break-glass mit MFA, Ticket und vollständigem Audit. | Dauerhaft im Alltag genutzt werden. |

# 8. Zustandsmaschinen

## 8.1 Anbieter-/Berechtigungsstatus

draft → submitted → pending_review/auto_approved → approved → suspended → revoked/expired. Ein Stellplatz darf nur live gehen, wenn provider_status=active, authorization_status=approved und payout/KYC die für bezahlte Angebote erforderliche Stufe erreicht hat.

## 8.2 Inserat

draft → pending_validation → active → paused → suspended → archived. Jede Statusänderung erzeugt ein Audit Event und bei Plattformmaßnahmen einen reason_code.

## 8.3 Buchung

initiated → payment_pending → confirmed → access_released → checked_in → completed. Abzweige: cancelled_by_driver, cancelled_by_host, failed, no_show, disputed, refunded, partially_refunded. Statuswechsel nur über definierte Commands, nicht durch beliebige DB-Updates.

## 8.4 Zahlung

created → requires_action → authorized/paid → partially_refunded/refunded oder disputed → won/lost. PSP-Webhooks sind die Quelle der Wahrheit; Verarbeitung muss idempotent sein.

## 8.5 Moderation

reported → triaged → temporarily_restricted → decided → appealed → final. Der Nutzer erhält eine verständliche Begründung, soweit keine Sicherheits-/Ermittlungsgründe entgegenstehen.

# 9. Nutzerabläufe und Akzeptanzkriterien

| Flow | Schritte | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- |
| Fahrer-Onboarding | E-Mail/Telefon verifizieren; Mindestdaten; Datenschutz/AGB-Version speichern. | Konto kann ohne Standortfreigabe erstellt und genutzt werden. |
| Anbieter-Onboarding | Rolle wählen; privat/gewerblich; PSP-Onboarding; Steuer-/Berechtigungsdaten. | Bezahltes Inserat wird erst nach erforderlichem Status aktiv. |
| Inserat erstellen | Adresse intern, öffentliche Lage ableiten, Fotos, Maße, Zufahrt, Regeln, Preis, Verfügbarkeit. | Pflichtfelder, Plausibilitätschecks, Preview mit nicht-exakter Lage. |
| Suche | Ziel + Zeitraum + Fahrzeug; PostGIS-Query; nur tatsächlich verfügbare Plätze. | Keine exakte Privatadresse; Rankinggrundsätze dokumentiert. |
| Checkout | Anbieterstatus, Gesamtpreis, Storno, Maße, Zugangsart, erforderliche Erklärungen. | Price snapshot und policy snapshot werden unveränderbar gespeichert. |
| Zahlung | PSP Client Secret/Hosted UI; 3DS; Webhook bestätigt. | Doppelklick erzeugt keine zweite Buchung/Belastung. |
| Zugang | Erst nach confirmed und innerhalb Freigabezeit exakte Daten anzeigen. | Token verfällt; Screens/Logs maskieren Codes. |
| Check-in/out | Nutzer tippt aktiv; optional punktuelle Standortprüfung. | Keine dauerhafte Hintergrundortung. |
| Verlängerung | Verfügbarkeit prüfen, Preis neu bestätigen, zusätzliche Zahlung. | Atomarer Lock verhindert Überschneidung. |
| Storno/Refund | Policy Engine berechnet; PSP-Refund; Ledger/Audit aktualisieren. | Nutzer sieht Betrag vor Bestätigung. |
| Problemfall | Kategorie, Foto/Beleg, Notfall-Support, Ersatzsuche. | SLA und Eskalation automatisch setzen. |
| Bewertung | Nur completed; strukturierte Kategorien + Text. | Keine Bewertung ohne booking_id oder doppelte Bewertung. |
| Konto löschen | Offene Pflichten prüfen; Account sperren/anonymisieren; gesetzliche Daten separieren. | Nutzer erhält transparente Bestätigung statt falscher Sofortlöschungszusage. |

# 10. API- und Service-Schnittstellen

## 10.1 API-Konventionen

REST unter /v1; OpenAPI als versionierte Quelle der Wahrheit.

OAuth/OIDC Access Tokens; serverseitige Rollenprüfung, niemals nur Client-UI.

X-Idempotency-Key für Booking, Payment, Refund, Payout-relevante Commands.

Request-ID in jeder Antwort und jedem Audit Event.

Standardfehler: code, user_message, developer_message, request_id, retryable.

Cursor Pagination; UTC-Timestamps; lokale Zeitzone separat je Stellplatz.

Monetäre Werte als Integer in kleinster Währungseinheit plus currency.

## 10.2 Kernendpunkte

| Endpunkt | Zweck |
| --- | --- |
| POST /auth/onboarding/complete | Basisprofil und Versionen bestätigen. |
| POST /providers | Anbieterprofil erstellen. |
| POST /providers/{id}/psp-onboarding-link | Gehostetes PSP-Onboarding starten. |
| POST /properties | Internes Objekt mit exakter Adresse anlegen. |
| POST /parking-spaces | Stellplatz als draft anlegen. |
| POST /parking-spaces/{id}/authorization | Berechtigungsbasis/Nachweis einreichen. |
| POST /parking-spaces/{id}/publish | Server prüft alle Gates. |
| GET /search | Verfügbarkeit, Entfernung und öffentliche Daten. |
| POST /quotes | Verbindliche Preis-/Policy-Vorschau mit Ablaufzeit. |
| POST /bookings | Buchung aus gültigem Quote erstellen. |
| POST /bookings/{id}/payment-session | PSP-Zahlungssitzung. |
| POST /webhooks/payments/{provider} | Signaturgeprüfte PSP-Events. |
| GET /bookings/{id}/access | Nur berechtigte Partei und Freigabezeit. |
| POST /bookings/{id}/check-in | Aktiver Check-in. |
| POST /bookings/{id}/extend/quote | Verlängerung berechnen. |
| POST /bookings/{id}/cancel/quote | Rückerstattung vorrechnen. |
| POST /bookings/{id}/cancel | Storno atomar ausführen. |
| POST /bookings/{id}/issues | Problem-/Notfallticket. |
| POST /bookings/{id}/reviews | Verifizierte Bewertung. |
| POST /reports | Inhalt/Angebot/Nutzer melden. |
| POST /privacy/export | Datenauskunft anstoßen. |
| POST /privacy/delete-account | Lösch-/Anonymisierungsworkflow. |
| GET /admin/cases | Support-/Moderationsqueue mit RBAC. |
| POST /admin/moderation-actions | Begründete Maßnahme. |
| GET /admin/tax-reports/{year} | PStTG-Datensatz/Validierung. |

# 11. Zahlungsintegration

Zahlungsgrundsatz Die Plattform speichert keine Kartendaten und führt kein eigenes Nutzerwallet. Anbieter werden als Connected Accounts/Unterkonten beim PSP geführt. Der konkrete Charge-Typ wird erst nach rechtlicher, wirtschaftlicher und PSP-seitiger Prüfung freigegeben.

## 11.1 Implementierungsschritte

1. Marketplace-/Platform-Vertrag mit PSP abschließen; Länder, Währungen, KYC, Risiko, Chargebacks und Payouts schriftlich klären.

2. PaymentProvider Interface definieren: createOnboarding, getAccountStatus, createPaymentSession, capture, refund, getDispute, getPayoutStatus.

3. Provider-Onboarding ausschließlich über gehostete/embedded PSP-Komponenten, damit die Plattform möglichst keine Ausweisdokumente verarbeitet.

4. Quote erzeugt Preis-, Gebühren-, Steuer- und Storno-Snapshot; Quote hat kurze Gültigkeit.

5. Booking wird in DB-Transaktion reserviert; Availability Lock; danach Payment Session.

6. PSP-Webhooks signaturprüfen, roh in verschlüsseltem Event Store ablegen und idempotent verarbeiten.

7. Zugang erst freigeben, wenn der definierte Payment-Status erreicht ist.

8. Refunds ausschließlich serverseitig aus Policy Engine; jeder Refund erzeugt Ledger- und Audit-Eintrag.

9. Disputes und negative Salden in Finance-Queue; Risiko bei Charge-Typ beachten.

10. Monatliche Reconciliation zwischen interner Ledger-Summe und PSP-Reports automatisieren.

## 11.2 Zahlungsfälle, die getestet werden müssen

3DS erfolgreich/abgebrochen/timeout; Payment webhook vor API response; doppelter Webhook; verspäteter Webhook.

Host storniert vor/nach Start; teilweise Rückerstattung; Währungsrundung; PSP-Gebühr nicht erstattbar.

Chargeback nach Auszahlung; negativer Connected-Account-Saldo; gesperrtes PSP-Konto.

Kostenlose Buchung ohne PSP, aber mit identischem Booking-/Access-/Review-Lifecycle.

Buchung über 0,00 € darf niemals versehentlich in steuerlichen/GMV-Berichten als bezahlte Vergütung erscheinen.

# 12. Datenschutz und Löschung

## 12.1 Privacy-by-Design-Aufgaben

1. Dateninventar mit Zweck, Rechtsgrundlage, Empfänger, Speicherfrist und Datenklasse erstellen.

2. Exakte Adresse, Zugangsdaten, Kennzeichen, Nachrichten und Steuerdaten technisch getrennt/verschlüsselt behandeln.

3. Öffentliche Kartenkoordinate serverseitig aus exakter Lage ableiten; niemals exakte Koordinate an ungebuchte Clients senden.

4. Mobile App verlangt Standort erst beim Suchfeature; „Beim Verwenden der App“ und manuelle Adresseingabe anbieten.

5. SDK-Inventar automatisiert pflegen; jede neue Bibliothek muss Datenschutz- und App-Store-Review durchlaufen.

6. Consent Manager mit versionierten Zwecken; Analytics und Marketing standardmäßig aus.

7. DSAR-Export in maschinenlesbarem Format plus verständliche Zusammenfassung.

8. Account-Löschung trennt sofortige Deaktivierung, Anonymisierung und gesetzlich erforderliche Aufbewahrung.

9. Zugriffe auf hochsensible Felder protokollieren und regelmäßig überprüfen.

10. Vor Pilot DSFA-Screening dokumentieren; bei hohem Risiko formelle DSFA durchführen.

## 12.2 Beispielhafte Aufbewahrungslogik

| Datentyp | Logik | Technische Regel |
| --- | --- | --- |
| Nicht abgeschlossene Such-/Standortdaten | Kurzfristig/aggregiert, soweit nicht benötigt. | Keine dauerhaften Bewegungsprofile. |
| Chat zu Buchung | Begrenzt für Support/Ansprüche; danach löschen/anonymisieren. | Konkrete Frist rechtlich festlegen. |
| Zugangscode | Unmittelbar nach Buchungsende deaktivieren; Klarwert schnell löschen. | Nur Audit des Ereignisses behalten. |
| Kennzeichen | Nach Ablauf von Support-/Anspruchsfenster löschen, sofern keine offene Sache. | Keine öffentliche Anzeige. |
| Steuer-/Buchungsbelege | Gesetzliche Aufbewahrung nach Steuer-/Handelsrecht. | Zugriff sperren statt sofort löschen. |
| KYC-Dokument | Möglichst nur beim PSP; Plattform speichert Status/Referenz. | Kein Duplikat ohne Notwendigkeit. |
| Security Logs | Risikobasiert, manipulationsgeschützt und minimiert. | Keine sensiblen Payloads. |

Konkrete Fristen sind mit Anwalt, Steuerberater und Datenschutzberatung festzulegen; das System muss Fristen konfigurierbar statt hart codiert umsetzen.

# 13. DSA/Moderation und Support

## 13.1 Report-Workflow

1. Meldender wählt Objekt und Grund: keine Berechtigung, öffentliche Fläche, Gefahr, Betrug, Beleidigung, Datenschutz, sonstiges.

2. System bestätigt Eingang und erzeugt Report-ID.

3. Risk Rules entscheiden über sofortige temporäre Pausierung, zum Beispiel bei Feuerwehrzufahrt oder glaubhaftem Eigentümerhinweis.

4. Moderator prüft Evidenz, Nutzerhistorie und gegebenenfalls angeforderten Nachweis.

5. Entscheidung mit reason_code, Maßnahme, Dauer und verständlicher Begründung.

6. Betroffene Person erhält Beschwerde-/Appeal-Möglichkeit.

7. Abschluss, Audit und statistische Auswertung ohne unnötige personenbezogene Veröffentlichung.

## 13.2 Support-Backoffice

| Ansicht | Muss enthalten |
| --- | --- |
| Booking Timeline | Alle Statuswechsel, Preis-/Policy-Snapshot, Payment/Refund, Zugriff, Check-in, Nachrichten-Metadaten, Supportfälle. |
| User Risk | Verifizierungsstatus, relevante Sperren, Buchungs-/Storno-/Chargeback-Muster; keine irrelevanten Daten. |
| Space Quality | Berechtigung, Fotos, Maße, Meldungen, Verfügbarkeitsfehler, Bewertungen. |
| Refund Console | Policy-Vorschlag, zulässiger Betrag, Vier-Augen-Grenzen, PSP-Status. |
| Moderation Queue | Priorität, gesetzliche/vertragliche Frist, Evidenz, Entscheidungsvorlagen, Appeal. |
| Privacy Queue | Auskunft, Berichtigung, Löschung, Identitätsprüfung, Frist. |

# 14. DAC7/PStTG und Abrechnung

## 14.1 Technische Pflichten

Provider-Tax-Profile ist vor relevanten Auszahlungen vollständig oder nach einer juristisch definierten Schwelle nachzufordern.

Tax Ledger wird aus unveränderbaren Buchungs- und Refund-Events aufgebaut, nicht aus später veränderbaren UI-Daten.

Quartalsaggregation nach Anbieter, Land, Objektadresse, Vergütung, Gebühren, einbehaltenen Beträgen und Anzahl Tätigkeiten.

Validierungsregeln für TIN/VAT-ID nach Land konfigurierbar; Validierungsquelle und Zeitpunkt speichern.

Jährlicher Export in vorgeschriebenem Format plus Plausibilitätsbericht und Anbieterinformation.

Korrekturmeldungen müssen aus versionierten Ledger-Korrekturen erzeugt werden können.

Kostenlose Buchungen separat markieren; keine Vergütung, aber Buchungs-/Nutzungsdaten nur melden, wenn rechtlich erforderlich.

## 14.2 Billing

| Dokument | Aussteller/Logik | Systemanforderung |
| --- | --- | --- |
| Parkplatznutzungsrechnung | Anbieter oder im Namen des Anbieters nach vertraglich geprüftem Verfahren. | Steuerstatus/Steuersatz/Nummerierung pro Anbieter. |
| Plattformgebühr | Plattform an Fahrer oder Anbieter gemäß Gebührenmodell. | Separate Position, USt-Logik, Gutschriften. |
| Payout Statement | Abrechnung über Buchungen, Gebühren, Refunds, Reserven. | Mit PSP abgleichen. |
| DAC7-Anbieterübersicht | Jährliche Information über gemeldete Daten. | Reproduzierbarer Datensatz und Zustellnachweis. |

# 15. Sicherheit

## 15.1 Mindestkontrollen

| Kontrollfeld | Umsetzung |
| --- | --- |
| Authentifizierung | MFA für Anbieter/Admins; sichere Session-Laufzeiten; kompromittierte Konten sperren. |
| Autorisierung | Serverseitiges RBAC + Object-Level Authorization; IDOR-Tests. |
| Verschlüsselung | TLS; KMS-verschlüsselte DB/Storage; Feldverschlüsselung für hochsensible Daten. |
| Secrets | Cloud Secrets Manager; Rotation; keine .env in Repository oder Client-App. |
| API-Schutz | Rate Limit, Bot/Abuse Detection, Input Validation, WAF nach Bedarf. |
| Uploads | Dateityp/Größe prüfen, Malware Scan, Metadaten entfernen, private Buckets. |
| Admin | SSO/MFA, IP-/Device-Kontrollen, Break-glass, vollständiges Audit. |
| Supply Chain | Dependency Lockfiles, SCA, SBOM, signierte Builds, Secret Scanning. |
| Incident Response | Severity-Modell, On-call, Beweissicherung, Meldeentscheidung, Kommunikationsvorlagen. |
| Penetrationstest | Vor Public Beta und danach mindestens jährlich oder bei wesentlichen Änderungen. |

## 15.2 Threat-Model-Fokus

Account Takeover eines Hosts zur Änderung von Bank-/Zutrittsdaten.

Enumeration exakter Privatadressen über API, Kartenkacheln, Fehlertexte oder Caching.

Doppelbuchung/Race Condition und Replay von Payment-Webhooks.

Missbrauch von Zugangscodes nach Buchungsende.

Gefälschte Eigentums-/Erlaubnisnachweise.

Support-Insiderzugriff auf Adressen, Nachrichten oder Steuerdaten.

Upload schädlicher Dateien oder EXIF-Leak privater Standortdaten.

Manipulation von Preis-/Storno-Snapshots nach Vertragsschluss.

# 16. Monitoring, Betrieb und Backups

| Bereich | Messung/Alarm |
| --- | --- |
| API | Latenz p50/p95/p99, Fehlerquote, Rate Limit, Auth-Fehler. |
| Booking | Quote→Booking, Payment Success, Doppelbuchungsversuche, Availability Lock Failures. |
| Payment | Webhook-Lag, Refund-Failures, Reconciliation-Differenz, Disputes. |
| Access | Fehler beim Abruf/Öffnen, abgelaufene Codes, Support-Eskalationen. |
| Quality | Host-Stornos, nicht nutzbare Plätze, Supportfälle pro 100 Buchungen. |
| Security | Admin-Login-Anomalien, Secret-/WAF-Alarme, ungewöhnliche Datenexporte. |
| Backups | Tägliche automatisierte Backups, Point-in-Time Recovery, quartalsweiser Restore-Test. |
| RTO/RPO | Für Pilot definieren und testen; Zahlungs-/Buchungsdaten priorisieren. |

Für jeden kritischen Alarm existiert ein Runbook: Ursache prüfen, Nutzerwirkung begrenzen, Kommunikationsweg, Rollback/Fallback und Nachbereitung. Ein Dashboard ohne Verantwortlichen und Handlungsanweisung ist kein Betriebskonzept.

# 17. Teststrategie

| Testebene | Pflichtumfang |
| --- | --- |
| Unit | Preis-, Storno-, Verfügbarkeits-, Steuer- und Berechtigungsregeln. |
| Integration | DB Locks, PSP Sandbox, Webhook-Idempotenz, Object Storage, Push/E-Mail. |
| Contract | OpenAPI und externe Adapter; Schemaänderungen blockieren inkompatible Releases. |
| End-to-End | Komplette Fahrer-/Host-Flows auf iOS/Android und Backoffice. |
| Security | SAST, SCA, Secret Scan, DAST, IDOR/RBAC, Uploads, Rate Limits. |
| Privacy | Adresse vor Buchung nicht ableitbar; Consent; Lösch-/Exportjobs; Log-Redaction. |
| Load | Suche, Quote und Booking-Spitzen bei Events; Race-Condition-Tests. |
| Resilience | PSP/Map/Push-Ausfall, Webhook-Replay, DB Failover, Restore. |
| Accessibility | Screenreader, Tastatur/Fokus im Web, Textskalierung, Kontrast, Fehlermeldungen. |
| UAT | Gründer, Support, Anbieter und echte Pilotfahrer mit dokumentierten Testfällen. |

# 18. App-Store- und Release-Prozess

1. Apple/Google Developer Accounts auf die Betreiber-Gesellschaft registrieren; Rollen und MFA einrichten.

2. Privacy Policy URL, Support URL und Kontolöschungsweg produktiv bereitstellen.

3. Apple App Privacy und Google Data Safety anhand des tatsächlichen Daten-/SDK-Inventars ausfüllen.

4. Location Purpose Strings erklären den konkreten Such-/Check-in-Zweck; keine Hintergrundfreigabe im MVP.

5. In-App Account Deletion und Datenexport testen.

6. TestFlight/Internal Testing → Closed Beta → stufenweiser Rollout mit Feature Flags.

7. Crash-free Sessions, Payment Success und Supportfälle als Release Gate.

8. Rollback-Plan für Backend und Remote Kill Switch für riskante Features.

# 19. Sprintplan für 18 Wochen

| Sprint | Schwerpunkt | Verbindliche Ergebnisse |
| --- | --- | --- |
| 0 (W1–2) | Discovery & Foundations | ADR, Dateninventar, Threat Model, UX-Flows, Repo, CI, Infrastruktur dev/staging, OpenAPI Skeleton. |
| 1 (W3–4) | Auth & Accounts | OIDC, Rollen, Profil, Consent-Versionen, Anbieterstatus, Admin-Login/MFA. |
| 2 (W5–6) | Properties & Listings | Adresse intern/öffentlich, Fotos, Maße, Verfügbarkeit, Preis, Berechtigungsworkflow. |
| 3 (W7–8) | Search & Quote | PostGIS-Suche, Filter, Ranking v1, Quote/Preis-Snapshot, Karten-Privacy. |
| 4 (W9–11) | Booking & Payment | Locks, Buchungszustände, PSP Connected Accounts, Payment/Webhooks, Access Release. |
| 5 (W12–13) | Operations | Chat, Push, Check-in/out, Storno/Refund, Issue Flow, Support Timeline. |
| 6 (W14–15) | Trust/Tax/Privacy | Reviews, Reports, Moderation, Tax Ledger, DSAR, Löschjobs, Consent/SDK Audit. |
| 7 (W16) | Hardening | Security Scans, Load/Race Tests, Monitoring, Backup Restore, Accessibility. |
| 8 (W17) | Closed Beta | Pilotdaten, UAT, PSP Live Readiness, Incident Drill, App Store Submission. |
| 9 (W18) | Controlled Go-live | 50–100 Plätze, tägliches War Room, KPI-/Supportauswertung, Feature-Flag-Rollout. |

# 20. MVP-Backlog

| Priorität | Enthalten | Nicht im MVP |
| --- | --- | --- |
| P0 | Auth, Rollen, Anbieter/Berechtigung, Inserat, Verfügbarkeit, Suche, Quote, Buchung, PSP, Zugang, Storno/Refund, Backoffice, Audit, Privacy-Basis. | Alles, ohne das echte sichere Buchung nicht möglich ist. |
| P1 | Chat, Push, Reviews, Reports/Moderation, Tax Ledger, wiederkehrende Buchung, B2B-Gebäude-Pilot. | Kann teilweise kurz nach Closed Beta folgen. |
| P2 | Preisempfehlung, Mitgliedschaft, API-Distribution, dynamische Preise, Smart-Gate-Integrationen. | Nach Product-Market-Fit-Signalen. |
| Ausgeschlossen | Eigenes Wallet, Valet/Schlüsselannahme, eigene kWh-Abrechnung, permanente Standortverfolgung, globale Freischaltung. | Bewusstes Scope- und Risikomanagement. |

# 21. Go-live-Checkliste

☐ Betreiber-Gesellschaft, Impressum, Vertrags- und Datenschutzhinweise produktiv.

☐ Anwalt/Steuerberater/Datenschutz/Versicherung haben die jeweils zugewiesenen Gates schriftlich freigegeben.

☐ PSP Live Account, KYC, Refund, Payout, Dispute und Reconciliation getestet.

☐ Keine exakte Adresse in öffentlichen Search-/Listing-Responses, Analytics oder Logs.

☐ Doppelbuchungs- und Webhook-Replay-Tests bestanden.

☐ RBAC/IDOR-/Admin-Break-glass-Tests bestanden.

☐ Backup Restore und Incident Drill durchgeführt.

☐ DSAR und Account-Löschung End-to-End getestet.

☐ DSA-Melde-/Appeal-Workflow und Support-SLAs aktiv.

☐ PStTG/Tax Ledger erzeugt Testjahresbericht ohne Differenz.

☐ App Store Privacy/Data Safety entspricht SDK-Inventar.

☐ Mindestens 50 qualitätsgeprüfte aktive Plätze im ersten Cluster.

☐ War-Room-Plan, On-call, Statusseite und Nutzerkommunikation vorbereitet.

☐ Feature Flags erlauben das sofortige Abschalten von Buchung, Auszahlung, Chat oder einzelnen Ländern/Clustern.

# Quellen und Referenzen

Abruf- und Prüfstand: 16. Juli 2026. Es wurden überwiegend amtliche oder primäre Quellen verwendet. Produktanbieter werden nur als technische oder wettbewerbliche Beispiele genannt.

1. § 540 BGB – Gebrauchsüberlassung an Dritte

2. BaFin – Merkblatt zum Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz

3. EU – Digital Services Act

4. BMF – PStTG-Anwendungsschreiben

5. Datenschutzkonferenz – Orientierungshilfe Digitale Dienste

6. § 25 TDDDG

7. EU – Datenschutz-Grundverordnung

8. Stripe Connect – Connected account types (technisches Beispiel)

9. Stripe Connect – Risk and liability management (technisches Beispiel)

10. Apple – App Privacy Details

11. Apple – App Review Guidelines

12. Google Play – Data Safety

13. Barrierefreiheitsstärkungsgesetz